	第一次系统测试工作安排（成都、南充片区）

	时间
	市级管理员
	考点管理员
	监考人
	备注

	5月3日—4日18时止
	登录考务管理系统实时审核各校考点申报信息并给定审核结果。
	从市级管理员处获取登录代码与密码，登录考务管理系统，在线进行考点申报。
	
	

	5月5日18时止
	完成考点审核工作
	
	
	

	5月6日—10日18时止
	实时审核、确认考点的考生信息
	通过考点申报的学校进行考生报名工作
	
	

	5月11日18时止
	完成考生数据审核与确认工作后，触发短信通知考点学校5月12日同步考试数据
	考点管理员登录考务管理系统下载考试代理包并安装配置考试服务器与考试机，优化网络环境保证测试工作的顺利开展。
	
	

	5月12日0时—18时止
	通知考点与省中心服务器同步测试数据
	与省中心服务器同步测试数据，导出考生登录密码移交给监考人。
	
	

	5月13日
	9:00-10:00  组织学生进行第一场测试
10:30-11:30 组织学生进行第二场测试
实时监控测试情况，收集整理测试中出现的问题及时反馈给客服工程师
	9:00-10:00  组织学生进行第一场测试
10:30-11:30 组织学生进行第二场测试
收集整理测试中出现的问题及时反馈给客服工程师
	向考生发放登录密码并进行测试。收集整理测试中出现的问题及时反馈给客服工程师
	

	5月14日—16日
	协助部分未通过考点审核的学校进行整改，或完成部分考点需修改考生数据。
并于5月16日通知各考点于17日同步考试数据，开展第2次测试
	部分需调整考点配置或修改考生数据的学校与16日前完成
各考点管理员登录考试系统下载考试代理包，并安装配置考试服务器与考试机，优化网络环境保证测试工作的顺利开展。
	
	

	5月17日
	通知各校与省中心服务器同步测试数据
	与省中心服务器同步测试数据
导出考生登录密码移交给监考人
	
	

	5月18日
	实时监控测试情况，
收集整理测试中出现的问题及时反馈给公司技术人员
	组织学生开展测试工作，
收集整理测试中出现的问题及时反馈给公司技术人员
	下发考生登录密码，指导考生登录系统作答
收集整理测试中出现的问题及时反馈给公司技术人员
	


